ОБЩИНА САНДАНСКИ

До:

Иванина Сярова

Управител на фирма

Юнайт консултинг ЕООД

ул. Цар Симеон 37

София 1000

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет

Изготвяне на работни чертежи и детайли за обект: „Археологически парк Сандански” във връзка с изпълнение на проект: «Сандански – зората на ранното християнство», финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Уважаеми г-жо Сярова,

Във връзка с изпълнение на Решение № 8/26.02.2013г. на Кмета на Община Сандански, съгласно чл. 3, т. 8, чл. 18, т. 8 от ЗАПСП и на основание чл.90 (1), т.3 от ЗОП и Договор 487-04/25.11.2009 за Обособена позиция 2 „Изготвяне на инвестиционен технически проект за реставрация, консервация и експониране на културно-исторически паметник Епископска базилика”, Договор 488-04/25.11.2009 за Обособена позиция 3 „Изготвяне на инвестиционен технически проект за реставрация, консервация и преекспониране на културно-исторически паметник Раннохристиянски комплекс”, Договор 489-04/25.11.2009 за обособена позиция 4 „Изготвяне на инвестиционен технически проект за интегрирано туристическо развитие на културно-исторически паметник с музей Базилика на епископ Йоан V в.”, Договор 490-04/25.11.2009 за Обособена позиция 5 „Изготвяне на инвестиционен технически проект за интерактивен културно-исторически познавателен маршрут”, Ви каним да участвате в настоящата процедура на договаряне за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  Изготвяне на работни чертежи и детайли за обект: „Археологически парк Сандански” във връзка с изпълнение на проект: «Сандански – зората на ранното християнство», финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

За участие в процедурата по договаряне е необходимо да представите документи, съгласно изискванията, посочени по-долу:

I.	ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител на обществената поръчка е:

община Сандански

адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” 14

# II.	ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

А. Предмет на поръчката е

Изготвяне на работни чертежи и детайли за обект: „Археологически парк Сандански” във връзка с изпълнение на проект: «Сандански – зората на ранното християнство», финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Б. Изисквания за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят следва да изготви работни чертежи и детайли за обект  „Археологически парк Сандански” на база на изготвения и одобрен от община Сандански и МРРБ технически инвестиционен проект за същия обект. Работните чертежи и детайли за обект Археологически парк Сандански, следва да бъдат изготвени съгласно Задание за проектиране – Приложение 1 към настоящата покана.

! Ако лице, изготвило съответната част на обект Археологически парк Сандански, поради някаква причина не може или не желае да участва в изготвянето на работните чертежи детайли по същата част за обекта, следва писмено да декларира, че се отказва от авторските си права.

В. Информация за обект  „Археологически парк Сандански”

Изпълнението на обект „Археологически парк Сандански” представлява реставрация, консервация и експониране на 3 броя културно-исторически паметници (подобекти), формиращи туристическа атракция „Археологически парк Сандански”, както следва:

Подобект 1: Реставрация, консервация и експониране на културно-исторически паметник „Епископска базилика” (за краткост наричана „Площадка 1” в техническия инвестиционен проект). „Епископска базилика” е паметник на културата с национално значение. Предвидените КРР и допълнителни СМР по този подобект имат за цел да бъдат постигнати следните завършени дейности:

- експонирана „Епископска базилика” и изградено постоянно защитно покритие

- експониран баптистерий и изградено постоянно защитно покритие

- експониран атриум

- обособен паркинг за леки коли

- обособен паркинг за автобуси

Подобект 2:  Реставрация, консервация и преекспониране на културно-исторически паметник „Раннохристиянски комплекс IV – V в.” (за краткост наричан „Площадка 2” в техническия инвестиционен проект). „Раннохристиянски комплекс IV – V в.” е деклариран като паметник на културата с местно значение, но попада в рамките на Античен и късно античен град, който е паметник на културата с национално значение. Предвидените КРР и допълнителни СМР по този подобект имат за цел да бъдат постигнати следните завършени дейности:

- озеляняване и благоустрояване на подобекта

- декоративно осветление на подобекта

- ограда

- видеонаблюдение

Подобект 3:  Реставрация, консервация и експониране на културно-исторически паметник „Базилика на епископ Йоан” (за краткост наричан „Площадка 3” в техническия инвестиционен проект). „Базилика на епископ Йоан” е архитектурно-строителен паметник на културата с местно значение, но попада в рамките на Античен и късно античен град, който е паметник на културата с национално значение.

- подобрена експозиционна среда

- изграден посетителски център

III.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА, ЧАСТ ОТ КОЙТО Е НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Име на проекта:

«Сандански – зората на ранното християнство»

Финансираща програма:

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Обща цел на проекта:

- Да развие конкурентоспособна туристическа атракция, базирана на богатите културноисторически дадености на общината, като я превърне в диверсифициран туристически продукт, адаптиран към високите изисквания и търсене на съвременния турист, и допринасящ за икономическия просперитет и развитие и на малките населени места в общината

Специфични цели на проекта:

- Да разработи конкурентоспособна туристическа атракция «Археологически парк Сандански», базирана на изключително значимото културно-историческо наследство на град Сандански

- Да опази и развие богатото културно-историческо наследство на община Сандански

- Да разнообрази туристическото предлагане в региона и да допринесе за диверсификацията на туризма  чрез създаването на културно-исторически  туристически продукт

- Да допринесе за намаляването на сезонността на туристическия потoк в региона

- Да създаде условия за привличането на значителен брой чуждестранни и местни туристи в община Сандански

- Да повиши туристическата привлекателност на региона за местните жители, посетителите и външните инвеститори

- Да повиши компетентността на служителите, обслужващи атракцията

Предвидени дейности:

1. Дейност 1: Подготвителни дейности

Дейности във връзка с подготовката на проекта

2. Дейност 2 Подготовка и стартиране на проекта

Дейности във връзка с избор на проектен екип и проевеждане на регуларни срещи

3. Дейност 3 Избор на изпълнители и договаряне

Изготвяне на документация и провеждане на процедури във връзка с избиране на изпълнители по проекта

4. Дейност 4 Разработване на работни чертежи и детайли

Изготвяне на работни проекти за площадки 1, 2 и 3 на обект Археологически парк Сандански

5. Дейност 5 Създаване на култорно-историческата туристическа атракция «Археологически парк Сандански»

Създаване на туристическа атракция – „Археологически парк – Сандански”, която представлява ансамбъл от раннохристиянските базилики:

- Епископска базилика

- Раннохристиянски комплекс

- Базилика на епископ Йоан,

6. Дейност 6 Разработване и развитие новсъздадената атракция „Археологически парк Сандански”

Интерактивни дейности във връзка с развитието на атракцията и приспособяването й за туристически посещения

7. Дейност 7 Маркетинг и популяризация на новосъздадената туристическа атракция „Археологически парк Сандански”

Рекламни дейности във връзка с повишаване познаваемостта на продукта и увеличаване посещаемостта му от български и чуждестранни туристи

8. Дейност 8 Авторски надзор

Осъществяване на авторски надзор от проектантския екип

9. Дейност 9 Строителен надзор

Осъществяване на независим строителен надзор

10. Дейност 10 Въвеждане на обекта в експлоатация

Дейности във връзка с издаване на разрешение за ползване и въвеждане на обекта в експлоатация.

11. Дейност 11 Обучение на 3-ма служители по специалността аниматор в туризма

Осигуряване на професионално обучение на трима служители, които ще обслужват атракцията.

12. Дейност 12 Публичност и визуализация на проекта

Дейности за публичност и визуализация на проекта, съгласно изискванията на ОПРР.

13. Дейност 13 Вътрешен мониторинг и контрол

Осъществяване на вътрешен мониторинг и контрол по реализирането на дейностите по проекта.

14. Финализиране на проекта

Изготвяне на финални отчети по проекта

IV.	МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сандански,

гр. Сандански

V.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на договора следва да е максимум  4 месеца и не следва да надвишава крайната дата на изпълнение на гранатовия договор между Община Сандански и МРРБ – 01.07.2014 г.

VI.	РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА

Разходите за изработването на документацията за участие в процедурата са за сметка на участника

VII.	СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

- Максималната стойност на услугата е: 40 000 лева без ДДС (четиридесет хиляди лева без ДДС)

- Схемата на плащане на поръчката е следната:

- Авансово плащане – до 20% от сумата на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  - до 10 работни дни от датата на сключване на договора.

- Окончателно плащане остатъкът от стойността на договора - в срок до 10 работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и издаване на фактура за дължимата сума.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За участие в процедурата, участникът следва да представи следните документи:

- Административни сведения за кандидата – попълнен Образец 1

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен Образец 2

- Предложение на Участника попълнен Образец 3

- Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълнен Образец 4

- Декларация за за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности – попълнен Образец 5

- Списък на лицата, имащи право да изготвят работния проект за обект Археологически парк Сандански във фаза Работна, придружен от актуално удостоверение за проектантска правоспособност на специалистите

- Валидна застраховка професионална отговорност за обекти 1 категория

IX.	СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Срокът на валидност на офертите следва да е не по-малко от 90 календарни дни.

X.	СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ДОГОВАРЯНЕ

Договарянето ще се проведе  на 11.03.2013 г. от 11:00 часа  в Община Сандански, гр. Сандански, бул. Свобода 14

XI.	СТАРТИРАНЕ НА ДОГОВОРА

Изпълнението на договора по настоящата поръчка следва да започне след писмено уведомление от страна на Възложителя.

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

- Приложение 1 – Задание за проектиране

- Образци

2.1 Образец 1 Административни сведения за кандидата

2.2 Образец 2 Списък на документите, съдържащи се в офертата

2.3 Образец 3 Предложение на Участника

2.4 Образец 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

2.5 Образец 5 – Декларация за за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности

2.6 Образец 6 - Списък на лицата, участвали в изработването на инвестиционния проект за обект: «Археологически парк Сандански» и имащи право да осъществяват авторски надзор на обекта

2. 7 Образец 7 – Проект на Договор

Андон Тотев

Кмет на община Сандански