***ГЛАВА IІІ***

***МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ***

Критерият за оценка на офертата е ***икономически най-изгодна оферта.***

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Комисията прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Показатели за определяне на комплексната оценка:

**Показател (Т)**- Техническа оценка с относителна тежест **(60%) или максимум точки 100, с подпоказатели:**

**Подпоказател Т1 -** Обосновка и Анализ до 40 точки, включващ следните елементи:

**Т1.1.** Анализ на заданието и целите и резултатите от поръчката

**Т1.2.** Програма за управление на риска

**Подпоказател Т2-** Стратегия и методология до 60 точки, включващ следните елементи:

**Т2.1.** Планирани конкретни дейности за изпълнение на поръчката

**Т2.2**. Организация и график за изпълнение на дейностите

**Показател (Ц) -** Предлагана цена с относителна тежест **(40%) или максимален брой точки 100;**

1. **Определяне на оценката по показател (Т) - техническа оценка е посочено в съответната таблица както следва:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКА оценКА ( Т )** | **Максимален брой точки**  **100 бр.** |
| **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т1: ОБОСНОВКА И АНАЛИЗ** | **40** |
| **Т1.1. АНАЛИЗ НА ЗАДАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОРЪЧКАТА**  **Всеки участник трябва да направи задълбочен и точен анализ на задачите за изпълнение на поръчката, включително на всички основни и специфични цели и очаквани резултати от изпълнението на обществената поръчка, заложени в техническата спецификация, излагайки своята концепция за тяхното своевременно реализиране, съобразявайки се с характера и сложността на предмета на поръчката.** | **20** |
| *-*Направен е анализ на всички поставени от Възложителя основни и специфични цели и очаквани резултати от изпълнението на поръчката;  -Предложени са подробно разработени конкретни идеи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, включително и допълнителни такива;  -Представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. | *20* |
| -Направен е анализ на всички поставени от Възложителя основни и специфични цели и очаквани резултати от изпълнението на поръчката;  -Предложени са конкретни идеи за реализиране на дейностите, като са обхванати всички дейности от предмета на поръчката, но не са предложени допълнителни дейности;  -Представени са аргументи относно предложените мерки и организация на работа, които гарантират изпълнение на поръчката; | *15* |
| Направен е анализ на всички поставени от Възложителя основни и специфични цели и очаквани резултати от изпълнението на поръчката;  -Предложени са конкретни идеи за реализиране на дейностите, като са обхванати всички дейности от предмета на поръчката, но не са предложени допълнителни дейности;  - Не са представени аргументи относно предложените мерки и организация на работа, които гарантират изпълнение на поръчката; | *10* |
| Направене анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати от изпълнение на поръчката;  Направени са общи предложения за реализиране на дейностите, предмета на поръчката, чрез позоваване на методи, факти и/или обстоятелства, без същите да са посочени като поредица от взаимосвързани конкретни действия, като преповтарят техническата спецификация  Офертата съдържа общ ангажимент, че е създадена организация за изпълнение на поръчката; | *5* |
| **Т1.2. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**  **Участникът следва да представи Програма за управление на риска по отношение на идентифицираните от Възложителя рискове във връзка с изпълнението на поръчката, а именно:**  **1. Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа на проекта, създаден в рамките на общината към изпълнението на поръчката;**  **2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката.**  **3. Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Договарящ орган на ОПРР, Община Сaндански - бенефициент по Програмата и Възложител, местната общественост и др. заинтересовани страни ;**  **4. Промени в законодателството на България или на ЕС.**  **5. Промени в изискванията на ОПРР във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с община Свиленград за проекта .**  **ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА** на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:   * Обхват, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; * Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; * Мерки за преодоляване на риска.   **Участник, който представи Техническо предложение, което не отговаря на горепосочените изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.** | **20** |
| Представена е ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, и за всеки от дефинираните рискови фактори, тя обхваща всеки един от следните обстоятелства:  - В офертата е разгледано проявлението на всички посочени от възложителя рискове при изпълнение на поръчката, спазено е задължителното съдържание за всеки един риск – посочени са обхвата, вероятността и степента на въздействие на всеки отделен риск върху изпълнението на обществената поръчка, предложени са конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск;  - Описаните от участника рискове са ясно разграничени един от друг, свързани са конкретно с начина на работа и сроковете, предлагани от участника. | *20* |
| В предоставената ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА **на съответния участник в процедурата се включва описание на всеки един от посочените рискове с необходимото задължително съдържание, като е в сила поне едно от следните обстоятелства:**  - Направено е схематично (общо) описание на обхвата, вероятността или степента на въздействие на един или повече от посочените рискове върху изпълнението на обществената поръчка;  - Направено е схематично (общо) описание на мерките за недопускане/предотвратяване на един или повече от посочените рискове,  - Направено е схематично описание (общо) на мерките за преодоляване на един или повече от посочените рискове.   * **„Схематично (Общо) описание“–**следва да се разбира преповтаряне, дори и не буквално, на техническите изисквания на Възложителя и/или общоприети методи, способи и принципи, без същите да съдържат демонстрирано от участника разбиране на задачите. | *15* |
| В предоставената ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА **на съответния участник в процедурата се включва описание на всеки един от посочените рискове с необходимото задължително съдържание, като е в сила поне две от следните обстоятелства:**  - Направено е схематично(общо) описание на обхвата, вероятността или степента на въздействие на един или повече от посочените рискове върху изпълнението на обществената поръчка;  - Направено е схематично(общо) описание на мерките за недопускане/предотвратяване на един или повече от посочените рискове,  - Направено е схематично(общо) описание на мерките за преодоляване на един или повече от посочените рискове.   * **„Схематично (Общо) описание“–**следва да се разбира преповтаряне, дори и не буквално, на техническите изисквания на Възложителя и/или общоприети методи, способи и принципи, без същите да съдържат демонстрирано от участника разбиране на задачите. | *10* |
| В предоставената ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА **на съответния участник в процедурата се включва описание на всеки един от посочените рискове с необходимото задължително съдържание, като е в сила и трите посочени обстоятелства:**  - Направено е схематично (общо) описание на обхвата, вероятността или степента на въздействие на един или повече от посочените рискове върху изпълнението на обществената поръчка;  - Направено е схематично (общо) описание на мерките за недопускане/предотвратяване на един или повече от посочените рискове,  - Направено е схематично (общо) описание на мерките за преодоляване на един или повече от посочените рискове.   * **„Схематично (Общо) описание“–**следва да се разбира преповтаряне, дори и не буквално, на техническите изисквания на Възложителя и/или общоприети методи, способи и принципи, без същите да съдържат демонстрирано от участника разбиране на задачите. | *5* |
| **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2: СТРАТЕГИЯ И Методология** | **60** |
| **Т2.1. ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**  **Участникът следва да посочи планираните конкретни дейности, необходими за изпълнението на всяка от задачите в обхвата на поръчката и документите, които ще бъдат разработени в изпълнение на планираните дейности.** | **40** |
| Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на за всяка от задачите в рамките на обществената поръчка са изброени и подробно описани, като по отношение на всяка от дейностите са формулирани конкретни мерки за нейното изпълнение.  Посочени са документите, които ще бъдат съставени и предоставени на възложителя в изпълнение на всяка от задачите, като изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на дейностите за изпълнение на поръчката.  Участникът е посочил какво конкретно той ще извърши при изпълнението на поръчката, без да приповтаря заданието на Възложителя, включително посочил е допълнителни дейности за изпълнение на задачите в рамките на поръчката.  Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности в рамките на всяка от задачите и между отделните задачи и последователност на изпълнението им. | *40* |
| Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнението на всяка от задачите в рамките на обществената поръчка и документите, които ще бъдат разработени и представени на Възложителя.  Участникът е посочил какво той конкретно предлага да извърши по всяка от задачите, без да повтаря дословно техническата спецификация на Възложителя, но:  - част от дейностите са описани общо без да се навлиза в конкретни мерки, свързани с реализирането на съответната дейност или  - не е ясна последователността и логическата връзка между отделните дейности или не е посочена конкретната връзка между дейностите и документите, които ще бъдат изготвени от изпълнителя. | *20* |
| Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнението на всяка от задачите в рамките на обществената поръчка и документите, които ще бъдат разработени и представени на Възложителя, но:  - посоченото в офертата дословно преповтаря изискванията на Възложителя, представени в документацията за участие, без да става ясно какво конкретно предлага участникът за изпълнение на поръчката или  - при изброяването на дейностите и при описанието на документите са допуснати противоречия или несъотвествия между посоченото за различните дейности и документи. | *10* |
| **Т2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ**  **Всеки участник следва да разработи и представи график, изготвен съобразно планираните конкретни дейности за изпълнение на поръчката.** | **20** |
| Графикът за изпълнение на поръчката е изготвен съобразно планираните конкретни дейности за изпълнение на поръчката.  Отчетено е времето за провеждане на нормативно изисквани процедури.  Налице е съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. | *20* |
| Графикът за изпълнение на поръчката е изготвен съобразно планираните конкретни дейности за изпълнение на поръчката, но не е отчетено необходимото време за провеждането на нормативно изисквани процедури или не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност. | *10* |
| Графикът за изпълнение на поръчката е изготвен съобразно планираните конкретни дейности за изпълнение на поръчката, но не е отчетено необходимото време за провеждането на нормативно изисквани процедури и не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност. | *5* |

* ***„Подробно“-*** *описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;*
* ***„Общо “–****следва да се разбира преповтаряне, дори и не буквално, на техническите изисквания на Възложителя и/или общоприети методи, способи и принципи, без същите да съдържат демонстрирано от участника разбиране на задачите.*
* ***„Несъответствие или противоречие“*** *– налице е, когато е констатирана липса на информация или наличие на пропуски на факти и информация при посочване на отделните дейности в офертата на участника, които несъответствия не могат да бъдат установени от други части в офертата.*

Определянето на оценката по подпоказател **Т1** ще се извърши по следната формула:

**Т1= Т1.1.+ Т1.2.**

Определянето на оценката по подпоказател **Т2** ще се извърши по следната формула:

**Т2= Т2.1.+ Т2.2.**

Определянето на оценката на показател **Т** ще се извърши по следната формула:

**Т=Т1+Т2**

Максималният брой точки по този показател е 100***.***

**ІІ. Определяне на показателя «Предлагана цена – Ц»:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показател (Ц)** | **Указания за определяне на оценката** |
| **Ц- Предлагана цена** | Оценката се определя съгласно формулата:  Ц=  където:  Цmin  - най – ниската предложена цена без ДДС за изпълнение на поръчката  Цсъотв – предложената цена без ДДС на съответния участник |

**ІІІ. Комплексната оценка на офертата (КОФ)** се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести, по следната формула:

###### КОФ = Т1\*0,60+ Ц\*0,40

КОФ не може да надвишава 100 точки!

Оценяването от комисията ще се извърши въз основа на сравнителен анализ между подадените от участниците оферти, като всеки от членовете й мотивира своята оценка.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този ред не може да се извърши избор, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.