О  Б  Щ  И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т     -     С  А  Н  Д  А  Н  С  К  И

ПРОТОКОЛ

№ 16

Днес, 07.12.2012г. в Залата на Общински съвет в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

На същото от  29 общински съветници, присъстваха 17.

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет.

Председателят на заседанието предложи следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

- Вх.№1225/04.12.2012г. – Писмо от Кмета на Община Сандански, относно предложение от „Актор АСД КЧТ” – Проект за временна организация и безопасност на движението за обект АМ „Струма” LOT4 от км 423+800 до км 438+500, подобект: Схема на отбиване на движението от Път I-1 от км 426+100 до км 442+400 през гр. Петрич.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – започва извънредното заседание на Общински съвет – Сандански. Имаме необходимия кворум.  Проектът за дневен ред е пред Вас. В него има само една точка, а именно разглеждане на проекта, предложен от фирмата-изпълнител „Актор” относно схемата за временна организация и безопасност на движението по пътя по време на строителството на АМ „СТРУМА” ЛОТ 4. Имате ли предложения за изменения на дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване следния дневен  ред.

С явно гласуване от 17 общински съветници, ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, дневния ред СЕ ПРИЕМА.

ДНЕВЕН РЕД

- Вх.№1225/04.12.2012г. – Писмо от Кмета на Община Сандански, относно предложение от „Актор АСД КЧТ” – Проект за временна организация и безопасност на движението за обект АМ „Струма” LOT4 от км 423+800 до км 438+500, подобект: Схема на отбиване на движението от Път I-1 от км 426+100 до км 442+400 през гр. Петрич.

ПО Т.1 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА:

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – за да имаме по-голяма яснота и информираност сред нас присъстват представители на РУП–Сандански – гл.инсп.Бакалов, представители на Агенция „Пътна инфраструктура” – г-н Красимир Найденов, който е ръководител на екипа, изготвил проекта на този обект към АПИ, инж.Иван Иванов – проектант на подобекта, както и представители на фирмата – изпълнител – Андреас Ксидиаси. Предоставили сме Ви материали, с които да се запознаете относно изменението на движението.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – за нас тази временна организация е жизненоважна. Изграждането на ЛОТ 4 на АМ „СТРУМА” предвижда уширяване на съществуващия път I-1 Е79. Това означава разрушаване на всички съоражения по пътя до момента, изграждане на нови и др., които засягат сега действащия път Е79. На две от съораженията изключително проблемно е това, че остта на новата магистрала попада в сегашните съоражения и самото разрушаване и огричаване на движението там е невъзможно, ако оставим потока по Е79. Пресичанията по сегашните пътни възли, говоря за с.Ново Делчево, с.Дамяница и надолу, ще се запазят. Т.е. тези пътни връзки няма да се затварят.

Г-Н ИВАН ИВАНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – представената временна организация на движението предвижда отклоняване на транзитното движение на основния възел по направление София – Кулата през с.Струмяни на път III-1008 и се връзва след с.Вълково с общинския път 1243, където продължава надолу през с.Рибник, през гр.Петрич, циганската махала, с.Марино поле, с.Чучулигово до Кулата.

Обратното движение – посока Кулата – София – върви по същия маршрут до с.Рибник и след с.Струма по същия общински път излиза на мотел „Мамин Кольо” откъдето продължава за посока гр.София. При мотел „Мамин Кольо” има един малък и тесен мост. Там се предвижда изграждане на светофарна уредба с по-дълъг цикъл на преминаване в посока Кулата – София, тъй като се предполага, че движението в посока Сандански – Кулата ще е по-малко, то ще бъде само локално движение.

Предвижда се с уширяване на завоя преди моста на  мотел „Мамин Кольо” в посока гр.София с цел безконфликтно престояване и изчакване на автомобилите. След техническо обследване на мостовете на Мамин Кольо – тесният и този над р.Струма – се оказа, че те могат да поемат еднопосочно движението. По-критичен е големият мост над р.Струма. Той е в по-лошо състояние. Там сме предвидили еднопосочно преминаване с изчакване, но само с регулиране с пътни знаци, тъй като мостът е доста дълъг и една светофарна уредба би затруднила движението. На цялото трасе на обходния маршрут се предвижда изкъртване на пътната настилка там където е необходимо, полагане на маркировка, изчистване на банкети, изсичане на клони, така че да може да поеме това тежко движение.

Приключването на обходния маршрут ще стане за срок от 3 месеца – до възстановяване на моста на с.Рибник. По уверение на изпълнителите този мост ще бъде готов в края на месец март. След като бъде готов той цялото движение ще се насочи от там. Тогава заедно с Областно пътно управление ще направим оглед на състоянието на използнате пътища за обходен маршрут и те ще бъдат отново възстановени, ако са им нанесени някакви щети.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – имате ли статистически данни по отношение на това какъв трафик минава по Е79 и евентуално при съгласуване на този проект този трафик да минава през обходния маршрут. Възможно ли е тези пътища, които не са предназначени за такъв трафик, да го поемат?

Г-Н ИВАН ИВАНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – тези пътища по класификация са третокласна пътна мрежа, така че би трябвало да могат да поемат трафика. Изключение е мостът на Мамин Кольо, който е общински.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – учудвам се как един път, който е третокласен, ще поеме трафика на първокласен път.

Разбирам социалната значимост и важността за изграждането на АМ „СТРУМА”. Въпросът обаче е изключително важен. Това ще затрудни не само жителите на тези села, а също жителите и гостите на община Сандански.

Г-Н ИВАН ИВАНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – предвиждаме затваряне на път I-1 след пътния възел Дамяница –  Ново Делчево. До там може да се ходи съвсем спокойно. Съществуващият пътен възел Дамяница –  Ново Делчево ще остане да работи.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – какво предвиждате на има там при селата Дамяница и Ново Делчево?

Г-Н ИВАН ИВАНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – по проект е детелина. Част от пътните връзки, които са на Дамяница – Ново Делчево, не попадат в съществуващия възел, ние ще изградим първо тях. Съществуващия възел продължава да си работи, изграждаме новите пътни връзки, правим две временни пътища и тогава довършваме целия пътен възел. Така че Дамяница – Ново Делчево няма да бъде затварян.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – а пътят Сандански – Петрич?

Г-Н ИВАН ИВАНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – там ще се затвори.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – проблемът е заложен още в проектирането на магистралата. Ако си спомняте община Сандански възрази категорично, че в частта, касаеща нашите землища и обслужващи нашите пътища, нямаше обходни маршрути и алтернативни пътища, които да осигурават достъп да населените места в общината. Това не беше взето предвид при проектирането и изграждането на магистралата.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – първо, този проект за временна организация и безопасност на движението, който днес ни е представен, не е одобрен. Второ, възложител е изпълнителя на строителните дейности – АКТОР. По същество възложител на проект трябва да бъде собственика. Това ме кара да мисля, че този проект се явява едно временно решение при необичайна ситуация. Аз лично предполагам, че има друг проект, по който е възложен на изпълнителя да осъществи строителните работи. На изпълнителя на обекта, когато е подписал договора, му е възложена цялата документация ведно с временните отбивки на движението и те трябва да са одобрени. В противен случай той няма как да реализира строителните дейности.

На миналата сесия казаха, че всичко ще е готово до края на месец март. Днес чуваме същото. В обяснителната записка обаче пише до края на месец април. По отношение на това къде ще бъде отбит пътя казахте, че 100 м преди Техномаркет ще бъде спряно движението, а сега ни убеждават, че няма да е там.

Какво се случва с ползваните третокласни пътища при условие, че те ще се ползват с интензивен трафик като на първокласна пътна мрежа. Тази пътна мрежа ще бъде тотално разбита. Кой ще поеме ангажимента да възстанови пътната настилки и другите щети?

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – подкрепям г-н Иванов. При нас е едно предложение на фирмата-изпълнител и макар тук да са представители на АПИ, предложението трябва да е от собственика, а именно държавата. Голяма част от пътищата са държавни, а по-малка част – общински. Друго, тук е даден един начален срок на отпочване, 5 януари.

Има ли фирмата-изпълнител правомощия да изготвя и предлага проект на собственика?

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – след предаване на строителната площадка обектът се предава на изпълнителите. Този проект е представен от името на строителя. Областно пътно управление - Благоевград съгласува този проект и го изпраща до АПИ за издаване на заповед за временна организация. Всички мероприятия за тази временна организация – изкърпване, постигане на динамичен габарит, ще бъдат извършени преди нейното въвеждане. След приключването й, казахме 31 март, защото това е обещанието на строителите на моста при с.Рибник, всички пътища, използвани за временната организация отново ще се възстановят от фирмата-изпълнител „Актор”.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – казвате, че Областно пътно управление ще одобри проекта, но аз имам съмнения, че този проект, който сте ни представили, не е отговаря на това, което декларирате.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – в основния проект на магистралата при Техномаркет има етапна връзка, която променя включването. Ще стане зад Техномаркет.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – аз говоря докато стане, ако на 5 януари спрем движението. Ако се одобри в този му вариант, строителя има право да спре движението.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – това няма да се случи преди тази връзка да е осъществена.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – това го казвате само декларативно. По документацията не излиза така. Това, което г-н Иван Иванов ми показва в момента е различно от това, което на нас ни е дадено.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – третокласен път може временно да обслужи трафика на първокласен път. В с.Струма има един изключително тежък участък. Вече има 4 напукани къщи именно в този участък. С новата организация създаваме предпоставки за инциденти. Казат, че до 5 януари ще направят някакви подобрения на инфраструктурата, но това трябваше да се направи по-рано. Какво правим с канализационната и водопроводна система, която е под асфалтовата настилка? След като този път е единствената алтернатива, представете си ако стане една авария какво ще правим. За отстраняване на авария ще се наложи затваряне на този път и няма да има от къде да минават. Има реална опасност от тежки инциденти. В тази участък ще се образуват колони. При светофарната уредба на малкия мост на „Мамин Кольо” също ще има доста затруднения.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – преди изказах своите опасения за отбивката на базата на чертежа, които имам. Ако нещата са така, както г-н Иванов ги представи на неговия вариант, това е друго нещо.

Кое налага изцяло и двете движения да бъдат отклонявани? Не може ли да се ползва едното платно и така половината трафик да бъде прехвърлен през селата.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – има високи насипи, който попадат върху половината на Е79 и повече. При самото изграждане на този насип има опасност дори и еднопосочното движение да бъде засегнато от падащи материали. На две от съораженията се налага разрушаване до половината. Няма гаранция при самото изпълнение на това разрушаване да остане незасегнато и малката част от съществуващото съоражение.

Г-Н ПЕТЪР ДОДУШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – има ли други варианти?

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  да е мислено преди това за други варианти. За да се направят икономии, голяма част от магистралата се препокрива с Е79.

Г-Н ЯВОР АРГИРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – след края на месец март 2013 г., когато мостът на с.Рибник стане готов, от къде ще се насочи движенито за включване по АМ „Струма”, тъй като предполагам, че детелината на пътен възел Мелнки – Петрич няма да е готова.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – там ще се изгради дясното платно от новата магистрала и ще се пренасочи движението двупосочно по изградения участък.

Г-Н МЛАДЕН ТИМЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – нека правим разлика. Детелина е за Мелник – Петрич, а подлез – Дамяница – Ново Делчево.

Г-Н ИВАН ИВАНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” -  съществуващата детелина Мелник – Петрич ще остане да работи, защото тя ще ни е необходима да пренасочим движението след като стане моста на с.Рибник. Изграждането на 2/3 от новия възел на Петрич – Мелник няма да засегне съществуващия възел за момента. След като изградим новите там се предвижда изграждане на два временни пътя, които ще поемат движението. Това се прави, за да може вече да разрушим старите и да направим новите. Така че тази връзка Петрич – Мелник ще остане да работи през цялото време на строителството.

Г-Н ЯВОР АРГИРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – ние мислим за пътища, за водопроводи, за разваляне, но не мислим за човешкия живот. Трафикът в селата Струма и Лебница ще бъде много опасен. Ясно е на всички, че автомобилите ще се движат в колони много бавно. Знаем, че има нервни шофьори, които предприемат непозволени изпреварвания. В тази връзка искам да попитам предвидено ли е поставяне на камери, на ограничения на скоростта? Задръстванията и бавното движение са предпоставка за неправомерно изпреварване.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  тази сутрин внесоха подписка. Само от с.Струма са около 440 подписа. С нея хората изразяват своето становище по въпроса и категоричното си несъгласие с изменението на проекта за временна организация на движение.

Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – днес трябва да вземем решение относно даване на отсечката от „Мамин Кольо” до отбивката за с.Вълково. Тук са представители на Агенцията, а също и на фирмата-изпълнител. Да ни обяснят вариантите на временна организация, която искат да направят.

Аз съм сигурен, че трафикът ще мине през с.Струма и Лебница. Това ще създаде много неудобства и притеснения на хората от тези села. Въпросът е да се направи нещо за благоустрояване на тези села.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – с оглед на това да се направят икономии още при проектирането на самата магистрала е дублиран Е79 с магистралата, въпреки, че този път е трябвало да остане като допълнителен, второстепенен. Да има някаква алтернатива. Няма как някой да харчи средства за облагородяване след като са направени всичко това е направено с цел икономия.

Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – има ли възможност да се изчака възстановяването на моста на с.Рибник и тогава да се започне работа.

Г-Н СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – а бизнесът в Сандански? Този проект не е в полза на жителите на община Сандански.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – всички предприемачи, които правят митниц,а от Сандански ще бъдат принудени да минат през с.Струмяни, Петрич, да отидат на Кулата, да направят митница и да се върнат. Това е голям проблем.

Г-Н ВАСИЛ БАБАЛЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – нека да спазват организацията на движение, която имат по проект. Когато обсъждахме проекта в МРРБ бе посочено, че настоящият път ще си работи през цялото време за застрояване на магистралата; когато се построи дясното платно, ще се прехвърли движението в дясното платно и ще се изгражда лявото платно. Никога не са обсъждани такива допълнителни организации на движението и спирането на трафика по Е79. Просто нямате представа какво ще се случи с националния бизнес с тази отбивка.

В закононарушение е фирмата след като е направила организация на движение и участвала в търг, сега да променя организацията на движението. Срутването на моста при с.Рибник не е форсмажорно обстоятелство. Този мост няма да е готов преди юли – август.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  не забравяйте и чисто човешкия момент. Нека се поставим на мястото на тези над 1000 жители. Тях не ги интересуват нито вашите, нито нашите решения.

Г-Н ЕМИЛ АРНАУДОВ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – към момента движението в този район е много интензивно. От тези три села пътуват над 80 ученика всеки ден. Трябва да се помисли най-вече за безопасността на придвижването на тези деца, а и на жителите от тези села. Ширината на трасето на самото населено място е изключинелно малко – около 5,20 м. Разминаването на два тира е много трудно. При тази организация на движение, която е сега, има поне 3 аварии на водопродова.

Друго, нека помислим и за другия участък Катунци – Петрово. От картата, която ни е предоставена се вижда, че няма да могат да се придвижат до центъра на общината по начина, по който са го правили до момента. Налага се обход, който удължава маршрута с около 17 км. Ще се минава през с.Хотово, с.Виногради до Сандански. По този участък транспортната схема за обслужване на гражданите ще се промени изцяло. Разходите за придвижване на жителите от тези села ще се увеличат. Ние имаме договори с транспортните фирми, заложили сме искания към Министерство на финансите за изплащане на определени компенсации и субсидии за осъществяването на транспорт в тези райони. Това също ще се промени.

Имаме ли гаранции, че трафикът от с.Левуново ще се придвижва по сегашния маршруг?

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – лично за мен проблемът е в изпълнителя „Актор”. В момента „Актор” няма технологично време, губи срокове, не изпълнява по график нещата и с оглед наваксването на това време търсят такива начини.

Г-Н АНТОН ЦАНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНКИ – собственикът много добре знае за това изменение. Тук нещата са по-дълбоки.

Г-Н МЛАДЕН ТИМЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – Пътната агенция никога не е обсъждала варианта да има обходни маршрути. В момента, в който АМ „Струма” стане платена, това на практика ще бъде обходния маршрут на магистралата. При злополуки трафикът също ще бъде насочен в тази посока. Трябва да се замислим дали да не поискаме от тях средства тези обходни маршрути да бъдат рехабилитирани, да бъдат изведени извън селата с цел безопасност, с цел ненанасяне на материални щети.

Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – има ли възможност да се изчака възстановяването на моста при с.Рибник, за да се изтегли трафика от селата Струма и Лебница?

Г-Н ВАСИЛ БАБАЛЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – по уверение на строителите преди юли месец мостът няма да стане. В момента те нямат даже строително разрешение. Причината не е в моста. По проект настоящия път Е79 трябва да остане да действа. Като се изгради дясното платно след това фирмата трябва да се прехвърли на лявото платно.

Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – целта ми с това предложение е да не влезе трафика в селата Струма, Лебница и Рибник.

Г-Н ВАСИЛ БАБАЛЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – така решавате въпроса временно за нашите села. Ние говорим за икономиката на Сандански.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – г-н Найденов, какви са възможностите „Актор” да продължава да върши своята работа по другите обекти и да изчака възстановявянето на моста на с.Рибник, след като се дава гаранция това да стане до края на месец март и с това отпада необходимостта от временната организация.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – разбира се, че ако не се приеме тази временна организация, на „Актор” не й остава друго освен да работи на парче, тук-там с много проблеми. Но ще се работи. По уверение на „Актор” ако те могат да работят по цялото трасе, те се ангажират до края на месец септември 2013 г. да завършат този Лот. По договор това трябва да стане през март 2014 г. Те пари няма да спестят, ще спестят време.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – приемам доводите да се направи по-бързо, но трябва да се претеглят и всички други обстоятелства. Първо, ще се наруши нормалното пътуване. Второ, проблемите, които ще възникнат по селата по отношение на някой инцидент с хора. Трето, инфраструктурата под асфалта може да се разруши. Към това се прибавят и бизнес проблемите на нашата община и на региона като цяло. Трябва да се прецезира това дали ако с три месеца се забави, е ли толкова страшно?  Искам да попитам по отношение на община Петрич имате ли решение?

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – община Петрич съгласува тази временна организация. Влизат в положение и разбират, че това би облекчило изграждането на магистралата. По основния проект не беше придвидено по път 198 да се качва на магистралата и да се слиза от Кулана в посока Петрич. Агенция „Пътна инфраструктура” прави промяна на проекта и там ще има допълнителни пътни връзки. При гр.Петрич ще се използва обходен маршрут като той ще се преасфалтира, ще се изградят светофарни уредби.

Г-Н СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – г-н Найденов, каква е причината да не се проектира още в самото начало допълнително дублиращо платно на АМ „Струма”.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – това проектиране е изпълнено 2007 г. То е решавано при друго ръководство, при други проектанти. Това е проект, подаден към Европейската комисия. Одобрен е от нея и не е възможно да се правят промени. Не приемат каквито и да е промени. 80 % от финансирането на магистралата е европейско.

Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – държа на предложението си да се изчака да се възстанови моста при с.Рибник и тогава да се пристъпи към ремонт на този участък.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – бърза се да се започне работа по цялото трасе, защото последните дейности са асфалтови. При нула градуса и минусови температури не може да се полага асфалт. Т.е. оставим ли финалната част на доизграждане на магистралата януари-февруари, нещата няма да се случат. Затова трябва до началото на декември следващата година да сме приключили с магистралата.

Договорът трябваше да се подпише месец октомври. Във връзка със забавянето на разрешението за ползване поради отчуждаването на земи, договорът се подписа месец април. Това всичко измести целия този график.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – това, което можем да направим, макар че ще затрудним фирмата-изпълнител, е да не дадем своето съгласие и да не съгласуваме този проект в частта, която касае ползването на общинските пътища. С това наше решение фирмата-изпълнител ще бъде принудена да изпълнява друга своя дейност до възстановяването и санирането на моста.

Г-Н ИВАН ИВАНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – 	държа да подчертая, че общински е пътят само от „Мамин Кольо” до триъгълника. В регулацията на селата пътищата са собственост на Агенция „Пътна инфраструктура”. Те не са общинска собственост.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – нека някой от представителите на фирмата-изпълнител да вземе отношение.

Г-Н АНДРЕАС КСИДИАСИ – ЗАМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА „АКТОР” – нищо допълнително няма да кажем.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – като нямаме друг вариант, ще чакаме.

Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – целта ни е да не допуснем трафика в селата Струма и Лебница. Нека водим диалог с тях. Да се дадат някакви други предложения.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – не е само това. Има и икономически негативен ефект за цялата икономика на града и на региона. Аз предлагам Общински съвет – Сандански да не съгласува този проект, касаещ ползването на общинските пътища.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – вносител на проекта е фирмата-изпълнител – „Актор”. Опитваме се да търсим някакво решение, някакъв диалог, но в тях не виждаме желание за такъв. Те не изразяват никакво мнение.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – тук са основните вносители, който не искат да вземат отношени по случая. Най-малко това е неуважение към институцията.

Г-Н МЛАДЕН ТИМЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – края на програмния период е края на 2013 г. Обектът АМ „Струма”, за да бъде финансирана по Оперативна програма „Транспорт”, трябва да е завършена.

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – не е точно така, защото дейностите могат да бъдат една година после изпълнявани.

Г-Н МЛАДЕН ТИМЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – тогава какъв е проблема някой да поиска удължаване на срока с три месеца заради форсмажор.

Г-Н КРАСИМИР НАЙДЕНОВ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – мостът при с.Рибник не касае пряко магистралата. Форсмажор се приема по трасето.

Г-Н ВАСИЛ БАБАЛЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – предложението на „Актор” касае цяла Българи, защото с едно решение на Общински съвет ще затворим трафика по Е79. Това е национален проблем. Трафикът за цяла България ще минава през селата.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – други отношения по въпроса?

Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – да се обвърже нашето решение с поемане на ангажимент от тяхна страна.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – това само можем да го декларираме. Не можем да ги задължим.

Г-Н ВАСИЛ БАБАЛЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – за възстановяването на моста при с.Рибник не отговаря „Актор”. Там е друга фирма-изпълнител.

Г-ЖА РОСКА НОЦКОВА – ГРАЖДАНИН – от всичко това, което чухме, на нас ни стана ясно, че общинските съветници и общинската администрация сте загрижени за човешкия ресурс, за хора. Защо до сега не сте направили необходимото да има извън главния път обходен път, да се стабилизарат тези пътищата на селата в община Сандански? Хората в тези населени места също са граждани на Република България.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – в крайна сметка има предложение от вносителя за съгласуване на проект за изменение за временна организация и безопасност на движението.

Последни отношения по въпроса? Няма.

Подлагам на гласуване предложението на проект за временна организация на движението и схемата на отбиване на движението.

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                     		ПРОТИВ

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ              		ПРОТИВ

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ  		 -

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                		 ПРОТИВ

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ		     	 -

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ        	 ПРОТИВ

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                -

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 -

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ПРОТИВ

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               ПРОТИВ

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ	              -

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ              	  -

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ	              -

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ	        		  -

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ		        	  -

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ		              ПРОТИВ

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА       	  ПРОТИВ

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ПРОТИВ

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ	                                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ  	   ПРОТИВ

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ		               ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             -

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ПРОТИВ

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА               -

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ	                             -

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                       -

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ		                            ПРОТИВ

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ	                            ПРОТИВ

С поименно гласуване от 15 гласували общински съветници,  ЗА – 0, ПРОТИВ – 13, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, предложението НЕ СЕ ПРИЕМА.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Сандански прие

РЕШЕНИЕ № 428

от 07 декември 2012 г.

Общински съвет – Сандански не дава съгласие за съгласуване на проект за временна организация на движението и схемата на отбиване на движението от път I-1 от км 426 + 100 до км 442 + 400 през град Петрич, касаещ ползването на общински пътища в община Сандански.

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – закривам днешното заседание.

Заседанието бе закрито в 10,45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПРОТОКОЛИСТ:					ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/В.ТЕМЕНУГОВА/							/АТ.СТОЯНОВ/