ОБЩИНА САНДАНСКИ

Приложение 1

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ В

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Преустройство и реконструкция на спортен интернат по плуване в Младежко-юношески екокампус, гр. Сандански»,  във връзка с изпълнение на проект: “Създаване на екокампуси – като средство за засилване на трансграничното екологично образование и обучение” (“Establishment of ECOCAMPS - as a Way of Strengthening the Cross-border Environmental Education and Training”), Акроним: ECOCAMPS, Програма за “Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.”, област на интервенция 1.1: Защита, управление и подобряване ресурсите на околната среда.

На оценка по определените в методиката критерии и показатели подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените в документацията изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности.

# РАЗДЕЛ І

# КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.

2. Показатели за формиране на комплексната оценка

2.1. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

(ОЦ 1) – оценка на срока за изпълнение на обществената поръчка;

(ОЦ 2) – оценка на предлаганата цена

(ОЦ 3) – оценка на строителната програма на участника.

2.2. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2) + (ОЦ 3)

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

3. Относителна тежест на показателите за оценяване:

(ОЦ 1) = 10 точки, максимална стойност;

(ОЦ 2) = 40 точки, максимална стойност;

(ОЦ 3) = 50 точки максимална стойност.

РАЗДЕЛ ІІ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

1. (ОЦ1) Предложен от участника срок за изпълнение на дейностите

1.1. Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен срок се разделя на срока, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 10 (десет точки).

минимален предложен срок

____________________________ х 10 точки

срок, предложен от участника

1.2. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

2. ОЦ 2 - Оценка на предлаганата цена

2.1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 55 (петдесет и пет точки).

минимална предложена цена

_____________________________ х 40 точки

цена, предложена от участника,

където „минималната предложена цена без вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС).

2.2. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите, при условие че същите не водят до изменение на финансовото предложение на участника.

ОЦ 3 – оценка на графика за изпълнение на поръчката

Показателят представлява експертна оценка от страна на комисията на предложената от участника техническа оферта. Комисията разглежда техническите решения, методологията на работа, линейният календарен план, технологичната таблица, диаграмата на работната ръка и всички други относими показатели, след което и извършва оценка, съгласно приложената по-долу таблица. Оценката на всеки от участниците ще бъде подробно мотивирана, за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията. Мотивите ще бъдат посочени в протоколите от заседанията на комисията.  Оценката по този показател се извършва, както следва:

| Подпоказател | Точки | Условия за получаване |
| --- | --- | --- |
| П31 – Линеен график | Max 20 т. | При пълно и детайлно описани организация, план за работа с описание на разпределението във времето, съобразяване със спецификата на обекта на настоящата обществена поръчка, осигуряване и обосновка на изпълнението на строителните дейности в декларирания срок- 20 т. При пропуски и непълно описание на организацията и плана за работа – от 0 до 10 т, като точният размер на оценката е в зависимост от вида и характера на констатираните пропуски. |
| П32 – Технологична последовател-ност на строителните процеси | Max 12 т. | При правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния календарен план и описани в Техническата оферта) - 12 т. Установено едно нарушение в технологичната последователност и описание на строителните процеси - 5 т. Установени повече от едно несъответствие или нарушена последователност - 0 т. |
| П33 – Описани и отчетени възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляване-то им | Max 12 т. | При идентифицирани възможните рискове за навременно и качествено изпълнение на договора и предложени ефективни мерки за преодоляването им (при настъпване) - 12 т. При идентифицирани възможните рискове за навременно и качествено изпълнение на договора, но не предложени ефективни мерки за преодоляването им – 2 т. При неидентифицирани възможни рискове и проблеми - 0 т. |
| П34 – Предложени допълнително мерки за опазване на околната среда (извън задължително изискуемите, които изпълнителят следва да спазва) | Max 6 т. | При предложени адекватни допълнителни мерки за опазване на околната среда, които да са относими към конкретните обекти на строителство в настоящата процедура – от 6 т. в зависимост от адекватността и приложимостта на мерките. При предложени допълнителни мерки, които не са изцяло относими към конкретните обекти на строителство в настоящата процедура от 1 до 3 т. в зависимост от адекватността и приложимостта на мерките При непредложени допълнителни мерки за опазване на околната среда - 0 т. |

В случай че бъде установено, че техническата оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, тя се отстранява от участие в процедурата.

Сборът от оценките по четирите подпоказателя образува оценката по показателя П4 „Строителна програма”, като максималната оценка, която може да получи участникът по този показател е 50 точки.

ОЦ3 = П31 + П32 + П33 + П34

4. Преоценка при последващо отстраняване

В случай че участник бъде отстранен от участие в процедурата след отваряне на техническата/ценовата му оферта, се извършва преизчисляване на показателите, при необходимост (в случай че офертата на отстранения участник е участвала при оценяването на другите оферти).

5. Процедура при еднакви предложения

5.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

5.2. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя ОЦ 3 – „оценка на строителната програма на участника” и за икономически най-изгодна се приема тази оферта, която е с по-висока оценка по този показател. Ако не може да се определи икономически най-изгодна оферта по реда на настоящата точка, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.